Dlaczego robimy to teraz?

To będzie fundament całego Factory.

Od tego momentu wszystko będzie trafiało do odpowiednich miejsc:

- core/ → serce Factory,

- pipeline/ → wykonywanie zadań,

- plugins/ → rozszerzenia,

- workspace/ → zarządzanie projektami,

- config/ → konfiguracja.

Zrobić automat

git add . git status git commit -m "Sprint F-002: add project vision" git push

ETAPY PRACY

Proponuję taką kolejność

ETAP 1 — Fundament (robimy teraz) ✅

- Repozytorium

- Dokumentacja

- Architektura

- Foundation Core

- Konfiguracja

- CLI

Efekt: Factory uruchamia się i ma stabilny szkielet.

ETAP 2 — Agent Core (robimy zaraz po MVP)

Powstaną:

Planner

Executor

Context

Task

Workspace

Plugin Manager

Efekt: Factory zaczyna wykonywać zadania.

ETAP 3 — Git Plugin

Dopiero tutaj.

Powstanie:

factory git status

factory git add

factory commit

factory push

Już w architekturze pluginów.

ETAP 4 — Smart Git

Dopiero wtedy dodamy:

factory finish

który zrobi:

✓ git add

✓ tests

✓ validation

✓ commit

✓ push

✓ release

Dlaczego chcę to zrobić właśnie tak?

Bo chcę, żebyś nigdy nie musiał przepisywać kodu.

Każdy moduł ma być budowany raz i dobrze.

Natomiast...

Jest jedna rzecz, którą zrobimy już teraz.

To będzie pierwsza funkcja Agent Core.

Nie Git.

Nie AI.

Tylko:

Task Engine

Przykład:

factory sprint create F-003

Agent odpowiada:

Sprint: F-003

Goal:

Implement Factory Core

Tasks:

[ ] Application

[ ] Project

[ ] Component

[ ] Tests

[ ] Documentation

Status:

0%

To będzie pierwszy "mózg" Factory.

Proponuję nową roadmapę

Sprint F-003

📄 Konstytucja projektu

- VISION

- ARCHITECTURE

- ROADMAP

Sprint F-004

⚙️ Foundation Core

Sprint F-005

🧠 Agent Core

Sprint F-006

📋 Task Engine

Sprint F-007

🔌 Plugin System

Sprint F-008

🐙 Git Plugin

Sprint F-009

🚀 Smart Automation

To będzie nasza zasada

Od dziś każde pytanie będziemy zadawać w ten sposób:

"Czy ta funkcja jest potrzebna teraz do zbudowania fundamentów?"

Jeśli odpowiedź brzmi nie, odkładamy ją do odpowiedniego sprintu.

To pozwoli nam uniknąć bałaganu architektonicznego i sprawi, że KOS Factory będzie rozwijał się w sposób uporządkowany, a nie jako zbiór przypadkowych funkcji.

Moja decyzja jako architekta projektu jest więc taka:

➡️ Automatyzację Git budujemy później (Sprint F-008).

➡️ Teraz budujemy Foundation i Agent Core, bo na nich będzie opierało się wszystko, co stworzymy później. To inwestycja, która sprawi, że kolejne funkcje będą prostsze do dodania i utrzymania.

Początek formularza

Dół formularza